План-график выполнения работ

с. Апука                                                                                                             "20" января 2021г.

| N п/п | Наименование работ | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Срок начала/ окончания работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объект детская спортивная площадка по адресу: с. Апука ул. Заречная |  |  |  |  |
| 1. | Кадастровые работы по формированию земельного участка, | уточняются | 01-03.2021г | Первый этап |
| 2. | Межевание земельного участка | уточняются | 01-03.2021г |  |
| 3. | Закупка ограждения, покрытия, освещения, спортивных снарядов, тренажеров, скамеек и т.д. | уточняются | 01-09.2021г | Второй этап |
| 4. | Планировочная организация земельного участка. | уточняются | 05-07.2021г | Третий этап |
| 5. | Доставка оборудования и сопутствующего груза. | уточняются | 06-10.2021г | Четвертый этап |
| 6. | Установка ограждения, покрытия, освещения, спортивных снарядов, тренажеров, скамеек и т.д | уточняются | 06-11.2021г | Пятый этап |
| 7. | Сдача объекта |  | 11.2021г | Завершающий этап |