Приложение к  Муниципальной программе

«Чистая вода в сельском поселении «село Апука»

Олюторского муниципального района Камчатского

края на 2023-2027 гг.»

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

сельского поселения «село Апука»

от _25.04.2023 г. № 34__

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Чистая вода в сельском поселении «село Апука»

Олюторского муниципального района Камчатского

края на 2023-2027 гг.»

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа «Чистая вода в сельском поселении «село Апука» Олюторского муниципального района Камчатского края на 2023-2027 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «село Апука» |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники программы | - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; - Финансово-экономическое управление администрации Олюторского муниципального района; |
| Цель Программы | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, комфортных условий для жизнедеятельности населения села «Апука; - обеспечение населения села питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства; - рациональное использование водных объектов; - охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности; - обеспечение населения, предприятий, организаций и объектов социального, культурного и бытового назначения питьевой водой, отвечающей санитарным нормам и правилам; |
| Задачи Программы | - улучшение качества питьевой воды и обеспечение бесперебойного, устойчивого и безопасного снабжения водой жителей сельского поселения «село Апука»; - строительство нового водозаборного сооружения и системы водоснабжения; - снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства канализационных очистных сооружений и сетей канализации; |
| Основные мероприятия Программы | - строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения в сельском поселении «село Апука» Олюторского района Камчатского края; - строительство централизованной системы водоотведения; - строительство очистных сооружений; |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в период 2023 -2027 годов. |
| Основные показатели (индикаторы) Программы | - обеспечение питьевой водой населения сельского поселения «село Апука» в %; - безопасность воды - соответствие ее качества действующим нормативам в % отношении к достижению 100% соответствия СНиП и СанПиН; - степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % к общей численности населения; - уменьшение количества зарегистрированных больных (тыс. человек). |
| Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования программы по основным мероприятиям на 2023-2027 годы составляет 215 423,59 тысяч рублей, в том числе: - краевой бюджет – 211 115, 1182 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 00,00 тыс. руб.; 2024 год – 211 115, 1182 тыс. руб.; 2025 год – 00,0 тыс. руб.; 2026год – 00,0 тыс. руб.; 2027 год – 00,0 тыс. руб.; - местный бюджет – 4 308,4718 тыс. руб., из них по годам: 2023 год – 0,00 тыс. руб.; 2023 год – 4 308,4718 тыс. руб. 2025 год – 00,0 тыс. руб.; 2026год – 00,0 тыс. руб.; 2027 год – 00,0 тыс. руб.; Объем финансирования носит прогнозный характер и может корректироваться в ходе реализации Программы. |
| Конечный результат реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы к концу 2027 года в сельском поселении ожидается: - создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, проживающих в сельском поселении «село Апука»; - предоставление качественных коммунальных услуг населению; -обеспечение населения услугами водоснабжения; - обеспечение населения питьевой водой нормативного качества; - снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства канализационных очистных сооружений и централизованных сетей канализации. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Проблема качества питьевой воды является предметом особого внимания. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей питьевой воды, что потенциально несет угрозу здоровью населения, способствует обострению социальной напряженности. Основными причинами ухудшения санитарно-гигиенических показателей питьевой воды в сельском поселении «село Апука» является отсутствие централизованного водоснабжения, значительная удаленность открытых источников, пригодных для питьевого водоснабжения, отсутствие сетей водоснабжения в жилищном фонде и социальных учреждениях.

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным санитарными правилами, является важнейшим направлением социального развития сельского поселения «село Апука».

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивается степень риска возникновения водно-зависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 40 % всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Особенно остро стоит проблема в связи с тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим показателям (цветности, мутности и по содержанию вредных веществ требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и Сан ПиНа 2.1.4.107-01 «Питьевая вода»).

Отсутствие централизованной системы водоснабжения и как следствие - питьевой воды, не позволяет развиваться поселку.  Делает невозможным строительство многоквартирных жилых домов, больниц, зданий социально-культурного назначения с централизованной системой водоснабжения и водоотведения.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является:

- повышение качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению населению сельского поселения «село Апука»;

- обеспечения населения, предприятий, организации и объектов социального, культурного и бытового назначения села питьевой водой, отвечающей санитарным нормам и правилам;

- снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет возможности строительства канализационных очистных сооружений и сетей канализации;

Основной задачей Программы является строительство водозаборных сооружения и системы водоснабжения в сельском поселении «село Апука» Олюторского района.

## 3. Прогноз конечных результатов Программы

В результате реализации мероприятий Программы к 2027 году ожидается:

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, проживающих в сельском поселении «село Апука»;

- предоставление качественных коммунальных услуг населению;

-обеспечение населения услугами водоснабжения;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;

- снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства канализационных очистных сооружений и централизованных сетей канализации.

## 4. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2023 - 2027 годы.

Программа реализуется в I этап.

## 5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Система показателей (индикаторов) Программы включает целевые показатели, характеризующие решение задач и достижений целей Программы, а также индикаторы (показатели), количественно отражающие ход реализации основных мероприятий Программы.

Целевые показатели (индикаторы) по окончании Программы достигнут следующих значений:

- обеспеченность питьевой водой населения сельского поселения «село Апука» в %;

-  безопасность воды - соответствие ее качества действующим нормативам в % отношении к достижению 100% соответствия СНиПам и СанПиНам;

- степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % к общей численности населения.

- уменьшение количества зарегистрированных больных (тыс. человек)

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой значений по годам ее реализации приведен в Приложении № 1 к Программе.

Порядок расчета значений показателей Программы или источники получения информации приведен в Приложении № 2 к Программе.

6. Краткое описание основных мероприятий Программы

Непосредственное участие администрации сельского поселения село «Апука» в реализации Программы  предусмотрено в рамках следующих основных мероприятий:

- Основное мероприятие строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения в сельском поселении «село Апука» Олюторского района, Камчатского края.

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы приведен в Приложении №3.

# 7. Основные меры правового регулирования

Правовое регулирование предусматривает разработку и принятие администрацией сельского поселения нормативно правовых актов в системы водоснабжения.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы представлены в Приложении № 6.

8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств краевого бюджета и подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Бюджетные источники:

- местный бюджет  - средства, предусматриваемые на исполнение Программы в бюджете сельского поселения «село Апука» на очередной финансовый год;

- краевой бюджет - средства, предоставляемые на конкурсной основе городским округам и муниципальным районам Камчатского края на реализацию мероприятий муниципальных программ по обеспечению доступным и комфортным жильем жителей.

Общий объем финансирования программы по основным мероприятиям на 2023-2027 годы составляет 215 423,59 тысяч рублей, в том числе:

- краевой бюджет –   211 115, 1182 тыс. руб., из них по годам:

2023 год – 00,0 тыс. руб.;

2024год – 00,0 тыс. руб.;

2025 год – 00,0 тыс. руб.;

2026 год – 00,00 тыс. руб.;

2027 год – 211 115, 1182   тыс. руб.;

- местный бюджет – 4 308,4718 тыс. руб., из них по годам:

2023 год – 0,00 тыс. руб.;

2024 год – 0,00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00 тыс. руб.;

2026 год – 0,00 тыс. руб.;

2027 год – 4 308,4718 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной Программы за счет средств местного бюджета  приведена в Приложении № 5.

Прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, и местного бюджета  по годам реализации муниципальной Программы отражена в Приложении № 4.

# 9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

9.1 К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных:

а) риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Программы.

б) организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения федеральных средств и внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

9.2. Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий.

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить как умеренный.

9.3. Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующих обстоятельствах:

1) наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2) управление рисками реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти Камчатского края и организаций, задействованных в реализации Программы.

9.4. Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей и участников Программы.

10. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных Программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета;

в) оценка эффективности использования средств местного бюджета;

г) оценка степени реализации мероприятий.

Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

ДИ = (Ф1/П2 + Ф2/П2 +. . . + Фк/Пк)

к

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

к - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

В случае, когда при расчете Ф/П (П/Ф) <0, то считается, что Ф(П(П/Ф) = 0. В случае, когда при расчете Ф/П(П/Ф)>1, то считается, что Ф/П(П/Ф) =1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ <1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О/Л,

где:

БЛ – показатель, исполнения запланированного объема затрат средств бюджета муниципального района, на реализацию программных мероприятий;

О -  фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной Программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной Программы в отчетном периоде.

# В случае, когда БЛ <1 за счет экономии бюджетных средств, при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), считается, что БЛ = 1. Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

# ЭИ = ДИ / БЛ.

# Оценка эффективности будет выше, если выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

# Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

# Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (См) производится по формуле:

# (ССНфакт + ССЗфакт)

# ССм = --------------------------------- x 100%,

# 2 x м

# где:

# См – степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);

# ССНфакт – количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

# ССЗфакт – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

# м – количество мероприятий Программы.

# Уровень оценки эффективности основного мероприятия Программы определяется по формуле:

# Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ

# Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

# Оп=0,7×(ДИ1+ДИ2+…+ДИм)м+0,3×(БЛ1+БЛ2+…+БЛм)м

# где:

# ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

# БЛ – оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципального бюджета;

# м – количество основных мероприятий Программы.

## Программа считается эффективной, если значение показателя Оп ≥ 0,75, и неэффективной, если значение показателя оп <0,75.

## Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки по формам, утвержденным постановлением главы муниципального района от 30.07.2018 № 206 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Олюторского муниципального района, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Олюторского муниципального района».

## В случае выявления отклонений фактических значений показателей в отчетном году от запланированных на этот год производится анализ и аргументированное обоснование причин:

## - отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

## - значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетный период;

## - возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;

## - перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году.

11. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В рамках реализации Программы предполагается создать благоприятные условия для жизни населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, устойчивое обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности населения и предприятий села «Апука».

Критериями эффективности Программы являются:

- обеспеченность питьевой водой населения и предприятий сельского поселения «село Апука»;

- создание благоприятных условий для нормальной жизнедеятельности граждан, проживающих на территории сельского поселения села «Апука»;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- сокращение количества зарегистрированных больных;

Итогом реализации Программы станет улучшение комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе анализа целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Приложением № 1 к Программе, исходя из соответствия текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации мероприятий Программы ежегодно определяется Администрацией муниципального образования сельского поселения «село Апука» в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы.