ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Чистая вода в сельском поселении «село Апука» Олюторского муниципального района Камчатского края на 2023-2027 гг.», утвержденная постановлением администрации сельского поселения «село Апука»

от 25.04.2023 г. № 34___

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Чистая вода в сельском поселении «село Апука» Олюторского

муниципального района Камчатского края на 2023-2027 гг.»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения в сельском поселении «село Апука» Олюторского района Камчатского края; | Администрация муниципального образования сельского поселения «село Апука» | 2024 г | -повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, комфортных условий для жизнедеятельности населения села «Апука; - обеспечение населения села питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства; -рациональное использование водных объектов; -охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности; - обеспечение население, предприятие организации и объекты соцкультбыта села питьевой водой, отвечающей санитарным нормам и правилам. | Отсутствие питьевой воды надлежащего качества, ухудшение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, рост заболеваний, снижение уровня жизни населения села «Апука». |
| 2. | Строительство централизованной системы водоотведения; | Администрация муниципального образования сельского посе-ления «село Апука» | 2024-2027 гг. |  | Ухудшение качества и надежности предо-ставления жилищно-коммунальных услуг, рост заболеваний, загрязнение окружающей среды |
| 3. | Строительство очистных сооружений; | Администрация муниципального образования сельского посе-ления «село Апука» | 2025-2027 гг. | -охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточ-ных вод до нормативных требований экологической безопасности; | Рост заболеваний, загрязнение окружающей среды. |